# CanlıFal — Faz 20 Raporu

## Transaction Safety + Race Condition Düzeltmeleri (§77-78)

Tarih: 2026-08-27
Checkpoint: Phase 20: transaction safety race conditions
Doğrulama: tsc ✅ · build ✅ · dev sunucu ✅ · kimlikli canlı uç testi ✅ · deploy ❌ (yapılmadı)

## 1. Amaç

§77 (Database Transaction Safety) ve §78 (Concurrency / Race Conditions) bölümlerinde listelenen kritik işlem yollarını denetleyip, atomik olmayan yazımları interactive transaction’a sarmak ve TOCTOU yarış koşullarını kapatmak.

## 2. Denetim sonucu

Mevcut kodda toplam 47 $transaction çağrısı bulundu. §77’de listelenen 8 kritik alan tarandı:

| Alan | Önceki durum | Faz 20 eylemi |
| --- | --- | --- |
| Seat assignment | findFirst → upsert (TOCTOU) | ✅ Interactive tx ile sarıldı |
| Gift (sohbet odası) | Zaten interactive tx | — değişiklik yok |
| Gift (canlı yayın) | Zaten batch tx | — değişiklik yok |
| Wallet / jeton düşümü | Zaten batch tx | — değişiklik yok |
| Withdrawal | Zaten batch tx | — değişiklik yok |
| Reward / günlük görev | Kontrol tx dışında (çift talep riski) | ✅ Interactive tx ile sarıldı |
| Günlük giriş bonusu | Kontrol tx dışında (çift talep riski) | ✅ Interactive tx ile sarıldı |
| Agency commission | 3 ayrı yazım, tx YOK | ✅ Interactive tx ile sarıldı |
| Membership / üyelik | Mevcut işlem yolu yok (harici ödeme) | — kapsam dışı |
| Leaderboard reward | Mevcut ödül dağıtım ucu yok | — kapsam dışı |

## 3. Yapılan düzeltmeler

### 3.1 Ajans komisyonu — lib/agency-commission.ts

Sorun: agencyEarning.create + agency.update + agencyUser.update üç ayrı sorguydu. Herhangi biri başarısız olursa toplamlar tutarsız kalırdı.

Düzeltme: Üç yazım tek bir prisma.$transaction(async (tx) => { ... }) içine alındı. Hata durumunda tümü geri alınır.

### 3.2 Koltuk ataması — app/api/chat/rooms/[roomId]/presence/route.ts

Sorun: findFirst ile koltuk boş mu kontrolü yapılıyor, sonra ayrı bir upsert ile koltuk atanyor. İki eş zamanlı istek aynı koltuğu alabiliyordu (TOCTOU).

Düzeltme: Kontrol + upsert tek bir interactive transaction (ReadCommitted izolasyon) içinde. Çakışma tespit edilirse kullanıcı dinleyici olarak kalır (seatIndex = -1), hata dönmez (istemci presence yanıtından durumu okur). P2002 geri dönüş davranışı korundu.

### 3.3 Günlük görev talebi — app/api/daily-missions/route.ts

Sorun: findUnique ile “zaten tamamlandı mı” kontrolu yapılıyor, ardından ayrı bir batch $transaction ile kredi artırılıp dailyTask oluşturuluyor. İki eş zamanlı istek arasından sızıp çift ödül alabilirdi (unique constraint P2002 ikincisini engellerdi ama kredi artışı zaten yapılmış olurdu).

Düzeltme: Hem all_complete_bonus hem normal görev yolu interactive $transaction içine alındı. Kontrol, kredi artışı ve dailyTask.create atomik. P2002 catch bloğu da eklendi (ekstra güvenlik ağı).

### 3.4 Günlük giriş bonusu — app/api/jeton/route.ts

Sorun: Aynı desen: kontrol tx dışında, kredi artışı tx içinde.

Düzeltme: Aynı çözüm uygulandı. currentCredits ve newCreditsBalance dış kapsama taşındı (ledger kaydı için).

## 4. Zaten güvenli bulunan yollar

| Dosya | Desen |
| --- | --- |
| chat/rooms/[roomId]/gifts/route.ts | Interactive $transaction(async (tx) => { ... }) — gönderici/alıcı/oda sahibi bakiye hareketleri atomik |
| video-streams/[streamId]/gifts/route.ts | Batch $transaction([...]) — gönderici/alıcı + hediye kaydı atomik |
| admin/withdrawals/route.ts | Batch $transaction |
| gifts/missions/[missionId]/claim/route.ts | Interactive $transaction + upsert + P2002 guard |
| gifts/battles/route.ts | Interactive $transaction + idempotency (mevcut aktif savaş kontrolü) |
| room/[sessionId]/tip/route.ts | Batch $transaction |
| room/[sessionId]/route.ts (süre uzatma) | Batch $transaction |
| fortune-tellers/session/route.ts | Batch $transaction |
| bana-ozel/open/route.ts | Batch $transaction (LLM çağrısından sonra; bakiye kontrolü TOCTOU riski düşük — kısa zaman penceresi) |

## 5. Canlı doğrulama

| Kontrol | Sonuç |
| --- | --- |
| Tip kontrolu + derleme | ✅ |
| Geliştirme sunucusu + /api/health | ✅ 200 |
| Günlük görev: ilk talep login | ✅ {success, creditsEarned: 5} |
| Günlük görev: tekrar login | ✅ {error, alreadyClaimed: true} (400) |
| Jeton günlük giriş: (zaten alınmış) | ✅ {error, alreadyClaimed: true} (400) |

## 6. Değişen dosyalar

| Dosya | Değişiklik |
| --- | --- |
| lib/agency-commission.ts | 3 yazım → interactive tx |
| app/api/chat/rooms/[roomId]/presence/route.ts | Koltuk kontrol+upsert → interactive tx (ReadCommitted) |
| app/api/daily-missions/route.ts | Bonus + regular claim → interactive tx + P2002 guard |
| app/api/jeton/route.ts | daily_login → interactive tx + P2002 guard |

## 7. Envanter (değişmedi)

780 handler · 502 path · 172 kategori · 215 model. $transaction kullanımı: 47 → 51 (4 interactive tx eklendi/değiştirildi).

## 8. Durum

- Checkpoint kaydedildi ✅

- Üretime alınmadı ❌