# CanlıFal — Faz 17 Raporu

## Performans Denetimi: Veritabanı İndeks Optimizasyonu (§66)

Tarih: 2026-08-27
Checkpoint: Phase 17: database index optimization
Doğrulama: tsc ✅ / build ✅ / db push ✅ (veri kaybı yok) / deploy ❌

## 1. Amaç

§66 (Performance) kapsamında veritabanı sorgu performansını iyileştirmek. 780 işleyicinin sorgu kalıpları otomatik olarak analiz edildi ve indekssiz yüksek trafikli sorgular tespit edildi.

Kısıt: Tamamen eklemeli. Schema’ya yalnızca yeni @@index satırları eklendi. Hiçbir alan, model veya mevcut indeks değiştirilmedi.

## 2. Analiz yöntemi

- 780 API route dosyasındaki tüm prisma.<model>.(findMany|findFirst|count|aggregate) çağrıları tarandı

- WHERE ve ORDER BY alanları çıkarıldı

- En sık kullanılan sorgu kalıpları sayıldı (198 farklı kalıp)

- Her kalıp için mevcut @@index / @@unique kapsamı kontrol edildi

- 21 kritik sorgu kalıbı değerlendirildi: 12’si zaten kapsanmıştı, 8’i eksikti

## 3. Eklenen 8 indeks

| Model | İndeks | Sorgu kalıbı | Kullanım |
| --- | --- | --- | --- |
| ChatPresence | @@index([lastSeen]) | Çevrimiçi kullanıcı listesi | 18x |
| ChatPresence | @@index([userId]) | Kullanıcı presence sorgusu | 5x |
| VideoStreamViewer | @@index([streamId, leftAt]) | Aktif izleyici sayısı | 7x |
| AgencyEarning | @@index([agencyId, createdAt]) | Ajans kazanç raporlama | 6x |
| ChatUserRole | @@index([userId]) | Kullanıcının oda rolleri | 6x |
| LiveFortuneTeller | @@index([verificationStatus]) | Doğrulama durumu filtresi | 4x |
| SosGame | @@index([status, isAI]) | Aktif oyun listesi | 4x |
| StreamCoBroadcaster | @@index([streamId, status]) | Co-broadcaster listesi | 4x |

Toplam: 8 yeni indeks, 6 tablo etkilendi.

## 4. Beklenen performans etkileri

| İndeks | Beklenen iyileşme |
| --- | --- |
| ChatPresence(lastSeen) | Seq scan → index scan: çevrimiçi kullanıcı listesi her oda yüklemesinde çağrılır |
| ChatPresence(userId) | Kullanıcı bazlı presence sorguları hızlanır |
| VideoStreamViewer(streamId, leftAt) | Aktif izleyici sayısı: composite indeks WHERE streamId=x AND leftAt IS NULL sorgusunu hızlandırır |
| AgencyEarning(agencyId, createdAt) | Ajans kazanç raporları tarih aralığı filtresiyle hızlanır |
| ChatUserRole(userId) | Kullanıcının tüm odalarındaki rolleri tek sorguda gelir |
| LiveFortuneTeller(verificationStatus) | Doğrulama durumu filtresi (PENDING/VERIFIED/REJECTED) |
| SosGame(status, isAI) | Aktif AI/insan oyunu listesi hızlanır |
| StreamCoBroadcaster(streamId, status) | Yayındaki aktif co-broadcaster listesi |

## 5. Zaten kapsanan sorgular (12)

| Model | Sorgu | Kapsayan indeks |
| --- | --- | --- |
| PKBattle | stream1Id | @@index([stream1Id]) |
| VideoStream | status | @@index([status]) |
| PaymentNotification | status | @@index([status]) |
| DreamInterpretation | isPublished | @@index([isPublished]) |
| LiveSession | status | @@index([status]) |
| SitePresence | lastSeen | @@index([lastSeen]) |
| Notification | userId, isRead | @@index([userId, isRead]) |
| JetonTransaction | type | @@index([type]) |
| BlogPost | isPublished | @@index([isPublished]) |
| SocialPost | createdAt | @@index([createdAt]) |
| GameRoom | status | @@index([status]) |
| SiteVisit | visitedAt | @@index([visitedAt]) |

## 6. Doğrulama

| Kontrol | Sonuç |
| --- | --- |
| prisma db push | ✅ “Your database is now in sync” (veri kaybı uyarısı yok) |
| tsc --noEmit | ✅ |
| Üretim derlemesi | ✅ |
| Deploy | ❌ yapılmadı |

## 7. Envanter (değişmedi)

215 model · 780 handler · 502 path · 172 kategori

Not: İndeks ekleme model sayısını değiştirmez. Yalnızca sorgu performansı iyileşir.