# CANLIFAL — FLUTTER GELİŞTİRME PROMPT’U

## PART 0 — BAŞLANGIÇ KILAVUZU (BURADAN BAŞLA)

Amaç: Tüm Flutter prompt serisinin (PART 1–12) hangi sırayla okunacağını ve uygulamanın sıfırdan nasıl kurulacağını tek sayfada gösterir. Backend: https://canlifal.com (production) — tüm parlar %100 gerçek backend koduna dayalıdır.

## 1. SERİNİN HARİTASI (12 PARÇA)

| Parça | Konu | Ne zaman okunur |
| --- | --- | --- |
| PART 1 | Sistem Mimarisi (base URL, JWT, SSE, TRTC token, zarf formatı) | İlk — zorunlu temel |
| PART 2 | Premium UI/UX (renk paleti, tipografi, temel widget’lar) | İlk — zorunlu temel |
| PART 3 | Profil Sistemi (profil, bakiye, geçmiş, takip, ayarlar) | Modül |
| PART 4 | Sesli Sohbet Odaları (koltuk, TRTC, müzik, SSE) | Modül |
| PART 5 | Canlı Yayın & PK (yayın, izleyici, co-broadcast) | Modül |
| PART 6 | Hediye & Gelir (hediye gönderme, animasyon, gelir paylasımı) | Modül |
| PART 7 | Fal Mantığı (AI fal + canlı falcı oturumu) | Modül |
| PART 8 | Admin Panel (rol tabanlı yönetim) | Modül (opsiyonel) |
| PART 9 | Dinamik Yönetim (config, feature flag, TR/EN) | Altyapı |
| PART 10 | Performans & Güvenlik (ApiClient, token, cache, rate limit) | İlk — zorunlu temel |
| PART 11 | 2026 Premium Özellikler (kısa video, oyun, ajans, ünlü, rüya) | Modül (opsiyonel) |
| PART 12 | Entegrasyon, Build & Yayın (iskelet, SDK, test, release) | Son — zorunlu |

## 2. ÖNERİLEN OKUMA & UYGULAMA SIRASI

### AŞAMA 1 — TEMEL (önce bunlar)

- PART 1 — Sistemin nasıl çalıştığını anla (auth, SSE, TRTC, zarf).

- PART 10 — ApiClient’ı kur: base URL, JWT Bearer, {success,data} parse, 401→refresh, flutter_secure_storage.

- PART 2 — Tasarım sistemini kur: AppColors, AppText, GlassCard, PremiumButton, AppScaffold, FramedAvatar.

- PART 12 §1 — Proje iskeletini (lib/core, features, shared) oluştur.

### AŞAMA 2 — GİRİŞ & ANA İSKELET

- PART 12 §3 — Giriş/kayıt: POST /api/auth/mobile-login, SSO (Google/Apple/TikTok), token saklama.

- PART 9 — Açılışta GET /api/mobile/config: feature flag, forceUpdate, TR/EN.

- PART 2 §9 — Alt navigasyon (bottom nav) + ana iskelet.

### AŞAMA 3 — ANA MODÜLLER (öncelik sırasıyla)

- PART 3 — Profil.

- PART 7 — Fal (uygulamanın çekirdeği: AI fal + canlı falcı).

- PART 4 — Sesli sohbet odaları (TRTC).

- PART 5 — Canlı yayın & PK (TRTC).

- PART 6 — Hediye & gelir (PART 4/5 ile birlikte çalışır).

### AŞAMA 4 — EK MODÜLLER (opsiyonel, feature flag ile)

- PART 11 — Kısa video, oyun, ajans, ünlü/fan kulüp, rüya, sosyal.

- PART 8 — Admin panel (sadece yönetici rolleri için).

### AŞAMA 5 — YAYIN

- PART 12 §6–10 — Test matrisi, erişilebilirlik/güvenlik kontrolü, flutter build appbundle/ipa, store yayını.

## 3. İLK 1 SAATTE YAPILACAKLAR (hızlı başlangıç)

# 1. Proje oluştur
flutter create canlifal_app
cd canlifal_app

# 2. Temel paketleri ekle (PART 12 §2 tam liste)
flutter pub add http flutter_secure_storage cached_network_image \
  google_sign_in sign_in_with_apple firebase_messaging

Ardından sırasıyla: 1. lib/core/api_client.dart — PART 10 §1’deki ApiClient ıskeleti. 2. lib/core/theme.dart — PART 2’deki AppColors + AppText. 3. lib/shared/ — PART 2’deki ortak widget’lar. 4. lib/features/auth/ — PART 12 §3 giriş akışı. 5. Giriş çalışınca GET /api/user/profile ile profili çek (PART 3) → ilk ekran hazır.

## 4. DEĞİŞMEZ 5 KURAL (tüm seride geçerli)

- Gizli anahtar Flutter’da yok. TRTC secret, Abacus key, DB — hepsi backend’de. Flutter yalnızca JWT taşır. (PART 1, PART 10)

- Zarf formatı: Başarılı {success:true, data:{...}}, hatalı {success:false, error:{code,message}}. Bazı eski endpoint’ler düz obje döner — tolere eden parse kullan. (PART 1 §2)

- TRTC token daima backend’den. join-room / trtc/token. (PART 4, PART 5)

- Gerçek zamanlı = SSE (WebSocket değil). Tek bağlantı + backoff reconnect. (PART 10 §4)

- Fiyat/yüzde/içerik backend’den. Uygulamada hardcode fiyat, oda listesi, fal menüsü tutma — hepsi dinamik. (PART 9)

## 5. NOT: BACKEND PERFORMANS İYİLEŞTİRMESİ (Flutter’da iş yok)

Backend’de chat_rooms tablosuna performans indeksleri eklendi (isActive+createdAt, ownerId, roomType). Bu, sesli oda listeleme sorgusunu (GET /api/live/rooms?type=voice) hızlandırır. Flutter tarafında ekstra bir şey yapmanıza gerek yok — aynı endpoint’i çağırırsınız, hızdan otomatik faydalanırsınız.

Şimdi başla: PART 1 → PART 10 → PART 2 → PART 12 §1, sonra modülleri sırayla ekle. İyi çalışmalar! 🔮