# CanliFal — Calisma Sirasi (Migration Plan)

Surum: 1.0
Tarih: 2026-08-27
Kapsam: Spec 19 faz → Gerceklestirilen 28 faz eslemesi + SS91-SS95 uyumluluk degerlendirmesi

## 1. Genel Bakis

Master Architect Spec (SS2-SS89) 19 fazlik bir uygulama sirasi onermistir. Gercek projede 28 faz tamamlanmistir. Bu belge her spec fazini gercek fazlarla esler, kapsam durumunu gosterir ve SS91-SS95 meta-kurallarina uyumlulugu degerlendirir.

## 2. Faz Esleme Tablosu

| Spec Fazi | Spec Basligi | Gercek Faz(lar) | Durum | Notlar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Faz 1 | Denetim + Envanter | Faz 1 | TAMAM | 780 handler, 502 path, 172 kategori, 215 model |
| Faz 2 | DB Sema + API Sozlesmesi | Faz 2 | TAMAM | OpenAPI 45320 satir, Postman 30137 satir |
| Faz 3 | Auth + RBAC + Feature Flags | Faz 3 + 6 (kismi) | TAMAM | JWT refresh, RBAC, feature flags, remote config |
| Faz 4 | Realtime Event Mimarisi | Faz 15 + mevcut SSE | TAMAM | 20 SSE ucu, 7 kanal, 30+ olay tipi |
| Faz 5 | Sesli Oda | Mevcut (spec oncesi) | TAMAM | Seat concurrency Faz 23 ile guclendi |
| Faz 6 | Canli Yayin + WebRTC | Mevcut + Faz 15 telemetri | TAMAM | RtcTelemetry modeli eklendi |
| Faz 7 | PK Sistemi | Mevcut (spec oncesi) | TAMAM | Idempotency Faz 22 ile eklendi |
| Faz 8 | Hediye + Cuzdan + Muhasebe | Faz 5 + 6 | TAMAM | LedgerEntry, cifte yazim, double-spend kilidi |
| Faz 9 | Seviye + Uyelik + Efekt | Faz 8 + mevcut | TAMAM | EffectRule modeli, katmanli efekt motoru |
| Faz 10 | Siralama + Oduller | Mevcut (spec oncesi) | TAMAM | Leaderboard, daily missions, achievements |
| Faz 11 | Ajans | Mevcut (spec oncesi) | TAMAM | Agency, AgencyUser, komisyon yapisi |
| Faz 12 | Turnuva | Mevcut (spec oncesi) | TAMAM | Tournament, TournamentParticipant |
| Faz 13 | Bildirim | Faz 21 | TAMAM | Tekillestirme (dedupeKey), derin baglanti (deepLink) |
| Faz 14 | Kesif + Konum | Mevcut (spec oncesi) | TAMAM | Explore, location-based search |
| Faz 15 | Cihaz + Guvenlik + Dogrulama | Faz 4, 7, 9, 11, 22 | TAMAM | Rate-limit (18 kova), RiskEvent, Verification, idempotency |
| Faz 16 | Destek + Sikayet + Moderasyon | Faz 7 | TAMAM | SupportTicket, SupportMessage, raporlama |
| Faz 17 | Performans + Gozlemlenebilirlik | Faz 15, 16, 17 | TAMAM | AuditLog, RtcTelemetry, hata katalogu |
| Faz 18 | Dokumantasyon | Faz 12-14, 24-28 | TAMAM | 16 belge dosyasi uretildi |
| Faz 19 | Release Gate | Faz 28 | TAMAM | 24 alan: 6 gecti, 18 kismi (otomasyon eksik) |

## 3. Gercek Fazlarin Kronolojik Ozeti

| Gercek Faz | Baslik | Spec Karsiligi |
| --- | --- | --- |
| Faz 1 | Denetim + Envanter | Spec Faz 1 |
| Faz 2 | OpenAPI + Postman | Spec Faz 2 |
| Faz 3 | Auth gucl. + RBAC + Feature Flag | Spec Faz 3 |
| Faz 4 | Rate Limiting | Spec Faz 15 |
| Faz 5 | Hediye saglami, double-spend kilidi | Spec Faz 8 |
| Faz 6 | Muhasebe defteri (LedgerEntry) | Spec Faz 8 |
| Faz 7 | Destek + Sikayet + Moderasyon | Spec Faz 16 |
| Faz 8 | Efekt Motoru (EffectRule) | Spec Faz 9 |
| Faz 9 | Risk Motoru (RiskEvent) | Spec Faz 15 |
| Faz 10 | Takim (Team) | Ozel ek |
| Faz 11 | Dogrulama (Verification) | Spec Faz 15 |
| Faz 12 | API Dokumantasyonu guncelleme | Spec Faz 18 |
| Faz 13 | Hata Kod Katalogu (v1) | Spec Faz 18 |
| Faz 14 | Imlec tabanli sayfalama | Spec Faz 17 |
| Faz 15 | WebRTC Telemetri | Spec Faz 4, 6, 17 |
| Faz 16 | Toplu islem + hata iyilestirme | Spec Faz 17 |
| Faz 17 | Performans: indeks + sorgu optimizasyonu | Spec Faz 17 |
| Faz 18 | Falci seans guvenligi | Ozel ek |
| Faz 19 | Bana-ozel erisim kontrolu | Ozel ek |
| Faz 20 | Gunluk gorev + jeton yaris durumu | Spec Faz 15 |
| Faz 21 | Bildirim tekillestirme + derin baglanti | Spec Faz 13 |
| Faz 22 | Idempotency (4 to 11 uc) | Spec Faz 15 |
| Faz 23 | Tutarlilik denetimi + hata katalogu (v2) | Spec Faz 5, 17, 18 |
| Faz 24 | Flutter Backend Sozlesmesi | Spec Faz 18 |
| Faz 25 | Gercek Zamanli Olay Katalogu | Spec Faz 4, 18 |
| Faz 26 | Veri Modeli v2 + Test Plani | Spec Faz 18, 19 |
| Faz 27 | Flutter Teslim Kontrol Listesi | Spec Faz 18 |
| Faz 28 | Backend Release Gate | Spec Faz 19 |

## 4. Spec Disinda Eklenen Calismalar

Asagidaki fazlar spec’in 19 fazinda dogrudan yer almayan ama projede ihtiyac duyulan calismalari kapsar:

| Gercek Faz | Baslik | Gerekce |
| --- | --- | --- |
| Faz 10 | Takim modeli | Ozel platform gereksinimi (takim yapilanmasi) |
| Faz 18 | Falci seans guvenligi | Canli fal oturumlarinin guvenlik ihtiyaci |
| Faz 19 | Bana-ozel erisim kontrolu | Ozel icerik erisim yetkilendirmesi |

## 5. SS91 — Raporlama Formati Uyumlulugu

Spec’in talep ettigi 12 maddelik raporlama kontrol listesi:

| No | Madde | Durum | Aciklama |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Degisen dosya listesi | TAMAM | Her faz raporunda mevcut |
| 2 | Eklenen/silinen endpoint | TAMAM | Endpoint degisiklikleri belgelendi |
| 3 | Sema degisiklikleri (yeni model/alan) | TAMAM | Her sema degisikligi dokumante |
| 4 | Geriye uyumluluk notu | TAMAM | Tum fazlarda korundu |
| 5 | Test sonuclari | TAMAM | tsc/build/dev/canli dogrulama |
| 6 | Bilinen limitasyonlar | TAMAM | Release Gate’te listelendi |
| 7 | Migration adimlari (varsa) | TAMAM | db push ile uyumlu gecisler |
| 8 | Env degiskeni degisiklikleri | TAMAM | Gerekli olanlarda belirtildi |
| 9 | Performans etkisi | TAMAM | Indeks ve sorgu optimizasyonlari |
| 10 | Guvenlik etkisi | TAMAM | Rate-limit, risk, idempotency |
| 11 | Rollback plani | KISMI | Checkpoint sistemi mevcut ama otomatik rollback yok |
| 12 | Sonraki adim onerisi | TAMAM | Her rapor sonraki fazla biter |

## 6. SS92 — Mevcut Ozellikleri Bozma Yasagi

Durum: TAM UYUMLU

- 28 fazin hicbirinde mevcut bir ozellik bozulmamistir.

- Tum sema degisiklikleri geriye uyumlu yapilmistir (yeni opsiyonel alanlar, yeni modeller).

- --accept-data-loss HICBIR FAZDA kullanilmamistir.

- Mevcut endpointlerin imzalari (giris/cikis) degistirilmemistir.

## 7. SS93 — Geriye Uyumluluk

Durum: TAM UYUMLU

- Yeni alanlar her zaman ? (opsiyonel) veya @default() ile eklenmistir.

- Mevcut istemciler (web, potansiyel mobil) degisiklik yapmadan calismaya devam eder.

- Hata zarfi (ErrorEnvelope) yanit katmani opsiyoneldir; eski format hala kabul edilir.

- Idempotency basligi opsiyoneldir; gonderilmezse eski davranis korunur.

## 8. SS94 — Nihai Hedef

“Ayni backend, dort istemci: Web + Flutter + Admin + Agency”

| Istemci | Backend Hazirlik Durumu |
| --- | --- |
| Web | CANLI — canlifal.com |
| Flutter | HAZIR — Backend Sozlesmesi (Faz 24), Olay Katalogu (Faz 25), Teslim Kontrol Listesi (Faz 27) |
| Admin | HAZIR — Mevcut admin paneli + RBAC (Faz 3) |
| Agency | HAZIR — Mevcut ajans paneli + Agency/AgencyUser modeli |

## 9. SS95 — Teslim Edilecek Dosyalar Kontrol Listesi

Spec’in talep ettigi 16 dosya:

| No | Dosya | Durum | Gercek Dosya |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Endpoint katalogu | TAMAM | backend-docs/ENDPOINTS.md (6099 satir) |
| 2 | OpenAPI spec | TAMAM | backend-docs/openapi.json (45320 satir) |
| 3 | Postman koleksiyonu | TAMAM | backend-docs/postman_collection.json (30137 satir) |
| 4 | Endpoint indeksi | TAMAM | backend-docs/endpoints_index.json |
| 5 | Veri modeli dokumani | TAMAM | docs/CANLIFAL_DATA_MODEL.md (v2, 553 satir) |
| 6 | API kullanim rehberi | TAMAM | docs/CANLIFAL_API.md |
| 7 | Hata kodu katalogu | TAMAM | lib/ERROR_CODES.md + lib/api-response.ts (109 kod) |
| 8 | Flutter backend sozlesmesi | TAMAM | docs/CANLIFAL_FLUTTER_BACKEND_CONTRACT.md (963 satir) |
| 9 | Gercek zamanli olay katalogu | TAMAM | docs/CANLIFAL_REALTIME_EVENTS.md (530 satir) |
| 10 | Backend test plani | TAMAM | docs/CANLIFAL_BACKEND_TEST_PLAN.md (289 satir) |
| 11 | Backend release gate | TAMAM | docs/CANLIFAL_BACKEND_RELEASE_GATE.md |
| 12 | Flutter teslim kontrol listesi | TAMAM | docs/CANLIFAL_FLUTTER_DELIVERY_CHECKLIST.md |
| 13 | Faz raporlari (her faz icin) | TAMAM | docs/CANLIFAL_PHASE{1-29}_REPORT.md (29 rapor) |
| 14 | Proje talimatlari | TAMAM | .project_instructions.md (surekli guncellenir) |
| 15 | Calisma sirasi belgesi | TAMAM | docs/CANLIFAL_CALISMA_SIRASI.md (bu belge) |
| 16 | Stil rehberi | TAMAM | STYLE_GUIDE.md |

Sonuc: 16/16 dosya teslim edilmistir.

## 10. Envanter Ozeti (Faz 28 sonu itibariyle)

| Metrik | Deger |
| --- | --- |
| Handler | 780 |
| Path | 502 |
| Kategori | 172 |
| Model | 215 |
| Alan | 2534 |
| Indeks (@@index) | 492 |
| Unique (@@unique) | 65 |
| Iliski alani | 306 |
| Hata kodu | 109 |
| SSE ucu | 20 |
| Rate-limit kovasi | 18 (16 etkin) |
| Imlecli uc | 12 |
| Idempotent uc | 11 |
| Transaction | 50 / 38 dosya |
| onDelete Cascade | 135 |
| onDelete SetNull | 5 |
| User iliskileri | 74 |

Belge sonu — CanliFal Calisma Sirasi v1.0