# Faz 28 Raporu — Backend Release Gate (§89)

Tarih: 2026-08-27
Checkpoint: Phase 28: backend release gate
Kod değişikliği: 0 dosya (salt dokümantasyon)

## Yapılan İş

§89, backend’in production-ready kabul edilmeden önce geçmesi gereken 24 test alanını tanımlar. Bu fazda her alan için mevcut durum değerlendirildi.

### Sonuç

| Metrik | Değer |
| --- | --- |
| Toplam alan | 24 |
| GEÇTİ (kod incelemesi + canlı test) | 6 |
| KISMI (mekanizma var, otomatik test yok) | 18 |
| BEKLEMEDE | 0 |

GEÇTİ olarak işaretlenen 6 alan: Authentication, Seat concurrency, Notification, Security, Rate-limit, Idempotency.

KISMI olarak işaretlenen 18 alan için mekanizmalar (transaction, guard, indeks vb.) yerinde; eksik olan otomatik test altyapısı ve test senaryolarıdır.

## Üretilen Dosyalar

| Dosya | Satır |
| --- | --- |
| docs/CANLIFAL_BACKEND_RELEASE_GATE.md | ~100 |
| docs/CANLIFAL_PHASE28_REPORT.md | bu dosya |

## Envanter (değişmedi)

780 handler · 502 path · 172 kategori · 215 model · 109 hata kodu · 20 SSE ucu · 18 rate-limit kovası · 12 imleçli uç · 11 idempotent uç · 50 transaction / 38 dosya.