# CanlıFal — Faz 15 Raporu

## WebRTC Telemetri (§76) + Gözlemlenebilirlik (§74)

Tarih: 2026-08-27
Checkpoint: Phase 15: WebRTC telemetry observability
Doğrulama: tsc ✅ / build ✅ / dev sunucu ✅ / canlı uç doğrulaması ✅ (401 + 405 zarfları) / tarayıcı UI testi ❌ / deploy ❌

## 1. Amaç

Master mimarinin §76 (WebRTC kalite/telemetri) ve §74 (gözlemlenebilirlik) maddelerinde belirtilen, backend’de hiç bulunmayan bağlantı kalite telemetrisi katmanını eklemek.

Kısıt: Tamamen eklemeli. Mevcut hiçbir uç noktanın davranışı değiştirilmedi, medya taşıma mimarisine ve sinyalleşme akışına dokunulmadı.

## 2. Yapılan değişiklikler

| Dosya | İşlem |
| --- | --- |
| prisma/schema.prisma | RtcTelemetry modeli eklendi (ilişkisiz, 5 indeks, @@map("rtc_telemetry")) |
| lib/rtc-telemetry.ts | YENİ — skorlama + kayıt + sorgulama katmanı |
| lib/rate-limit-guard.ts | rtc_telemetry: 30 scope’u eklendi |
| app/api/rtc/telemetry/route.ts | YENİ — POST ingest ucu |
| app/api/admin/rtc-telemetry/route.ts | YENİ — GET admin liste + özet |
| app/[lang]/admin/rtc-telemetry/page.tsx | YENİ — admin arayüzü |
| app/[lang]/admin/page.tsx | Navigasyona 📡 Bağlantı Kalitesi bağlantısı |
| scripts/seed.ts | rtc_quality_thresholds RemoteConfig kaydı |
| docs/CANLIFAL_WEBRTC.md | §10 bölümü “Planlanan” → “Uygulandı” olarak yeniden yazıldı |

## 3. RtcTelemetry modeli

Yalnızca ekleme yapılan (append-only), ilişkisiz bir tablodur; mevcut modellerle yabancı anahtar bağı kurulmaz, dolayısıyla geriye dönük uyumluluk riski yoktur.

İndeksler: userId+createdAt, context+createdAt, contextId, qualityLevel+createdAt, createdAt.

Saklanan alanlar: context, contextId, peerId, connectionState, iceState, reconnectCount, rttMs, packetLossPercent, jitterMs, bitrateKbps, freezeCount, freezeDurationMs, durationSeconds, platform, networkType, qualityScore, qualityLevel, metadata.

Gizlilik: IP adresi, çerez veya ses/görüntü içeriği saklanmaz.

## 4. Kalite skorlaması

computeRtcQuality(input) 0-100 arası ağırlıklı skor üretir:

| Sinyal | Ağırlık | iyi | orta | kötü |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RTT (ms) | 30 | ≤150 | ≤300 | ≤500 |
| Paket kaybı (%) | 30 | ≤1 | ≤3 | ≤8 |
| Jitter (ms) | 20 | ≤30 | ≤60 | ≤100 |
| Yeniden bağlanma | 10 | 0 | ≤1 | ≤3 |
| Donma sayısı | 10 | 0 | ≤2 | ≤5 |

Seviyeler: excellent ≥85, good ≥70, fair ≥50, poor ≥30, altı critical.

Eşikler rtc_quality_thresholds RemoteConfig kaydı ile ezilebilir (60 sn önbellek). Kayıt okunamazsa sessizce varsayılanlara düşer, asla hata fırlatmaz.

Eksik metrikler skorlamadan çıkarılır ve ağırlıklar kalan sinyaller üzerinden yeniden normalize edilir — böylece kısmi veri gönderen istemciler cezalandırılmaz.

Değer kırpma: rtt 0-60000, kayıp 0-100, jitter 0-10000, donma 0-100000 ms. Kötü niyetli istemcinin uç değerlerle özet istatistikleri bozmasını engeller.

## 5. Uç noktalar

### POST /api/rtc/telemetry (ve /api/v1/rtc/telemetry)

- Auth: oturum gerekli

- Rate limit: rtc_telemetry scope, 30/dk

- Tekil gövde veya { samples: [...] } ile toplu gönderim (en fazla 20 örüntü)

- Yanıt: apiSuccess zarfı; geçersiz gövde VALIDATION_ERROR, oturumsuz UNAUTHORIZED

### GET /api/admin/rtc-telemetry

- Auth: admin rolü (resolveUser + isAdminRole)

- Filtreler: context, level, userId, hours, page, limit

- Yanıt: sayfalı liste + özet (ortalama skor/RTT/kayıp/jitter, seviye dağılımı)

## 6. Yan bulgu — ölü /api/v1/* rotaları düzeltildi

Canlı doğrulama sırasında /api/v1/* altındaki tüm uçların 404 döndürdüğü tespit edildi. Nedeni: middleware.ts /api/v1/... yolunu /api/... olarak yeniden yazıyor, ancak rota dosyaları app/api/v1/ altında duruyordu; yeniden yazılan yolda karşılık bulunmadığı için istekler catch-all’a düşüyordu.

Etkilenen ve düzeltilen uçlar:

| Eski konum (404) | Yeni konum | Şimdi çalışan yollar |
| --- | --- | --- |
| app/api/v1/bootstrap | app/api/bootstrap | /api/bootstrap, /api/v1/bootstrap |
| app/api/v1/deeplink/resolve | app/api/deeplink/resolve | /api/deeplink/resolve, /api/v1/deeplink/resolve |
| app/api/v1/rtc/telemetry | app/api/rtc/telemetry | /api/rtc/telemetry, /api/v1/rtc/telemetry |

Bu bir davranış düzeltmesidir: daha önce 404 dönen uçlar artık yanıt veriyor. Çalışan hiçbir uç değiştirilmedi.

## 7. Doğrulama

| Kontrol | Sonuç |
| --- | --- |
| tsc --noEmit | ✅ |
| Üretim derlemesi | ✅ |
| lib/rtc-telemetry.ts çalışma zamanı testi (gerçek veritabanı) | ✅ skorlama, kırpma, geçersiz girdi→null, özet, test kayıtları temizlendi |
| POST /api/v1/rtc/telemetry oturumsuz | ✅ 401 UNAUTHORIZED zarfı |
| GET /api/v1/rtc/telemetry | ✅ 405 (yalnızca POST tanımlı) |
| GET /api/admin/rtc-telemetry oturumsuz | ✅ 401 zarfı |
| GET /api/v1/bootstrap | ✅ 200 |
| GET /api/v1/deeplink/resolve | ✅ 200 |
| Admin arayüzü tarayıcı testi | ❌ yapılmadı |
| Kimlik doğrulamalı uçtan uca akış | ❌ yapılmadı |
| Deploy | ❌ yapılmadı |

## 8. Envanter

| Ölçüt | Önce | Sonra |
| --- | --- | --- |
| Handler | 776 | 778 |
| Path | 498 | 500 |
| Kategori | 167 | 170 |
| Model | 214 | 215 |
| guardRateLimit scope | 17 | 18 |

## 9. İstemci entegrasyonu (sonraki adım önerisi)

TRTC SDK kalite callback’lerinden (onNetworkQuality, onStatistics) 10-30 saniyede bir örnek toplanıp toplu olarak POST /api/v1/rtc/telemetry ucuna gönderilmelidir. Gönderim fire-and-forget olmalı, hata kullanıcı deneyimini etkilememelidir.