# CanlıFal — Faz 18 Raporu

## Opt-in İmleç (Cursor) Sayfalama — §68 / §66

Tarih: 2026-08-27
Checkpoint: Phase 18: opt-in cursor pagination
Doğrulama: tsc ✅ · build ✅ · dev sunucu ✅ · kimlikli canlı uç testi ✅ · deploy ❌

## 1. Amaç

§68 yüksek hacimli liste uçlarında offset sayfalamanın derin sayfalarda (OFFSET 5000) doğrusal yavaşlamasını ve eşzamanlı ekleme sırasında kayıt atlama/yineleme sorununu ortadan kaldırmak.

Kısıt: Üretimdeki web ve mobil istemciler kırılamaz. Bu nedenle imleç modu tamamen opt-in’dir: istemci ?cursor=... veya ?paginate=cursor göndermedikçe uçların davranışı ve yanıt gövdesi bit düzeyinde aynı kalır.

## 2. Altyapı — lib/pagination.ts

Mevcut parseCursorParams / cursorQuery / buildCursorMeta yardımcılarına iki yeni fonksiyon eklendi:

| Fonksiyon | Görev |
| --- | --- |
| isCursorMode(req) | cursor parametresi var mı ya da paginate=cursor mı? Mod anahtarı. |
| fetchCursorPage(findMany, cursor, limit, args, idField?) | limit+1 kayıt çeker, fazlasını kırpar, { items, meta } döner. |

meta zarfı: { cursor: string|null, hasMore: boolean, limit: number }. Son sayfada cursor: null ve hasMore: false döner.

## 3. İmleç desteği eklenen 7 uç

| # | Uç | Model | Varsayılan / Maks limit | Sıralama |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GET /api/notifications | Notification | 50 / 100 | createdAt ↓ |
| 2 | GET /api/user/activity | Notification | 30 / 50 | createdAt ↓ |
| 3 | GET /api/user/followers | Follow | 30 / 100 | createdAt ↓ |
| 4 | GET /api/user/following | Follow | 30 / 100 | createdAt ↓ |
| 5 | GET /api/user/received-gifts | ChatRoomGift | 30 / 100 | createdAt ↓ |
| 6 | GET /api/messages (sohbet listesi) | Conversation | 30 / 100 | lastMessageAt ↓ |
| 7 | GET /api/messages/{userId} (DM dizisi) | DirectMessage | 30 / 100 | createdAt ↓ |

Hepsi /api/v1/... yolundan da erişilebilir (middleware yeniden yazması).

### Özel notlar

- #3 / #4 (takipçi/takip edilen): Bu iki uçta önceden hiçbir limit yoktu — 100.000 takipçili bir hesapta tüm satırlar tek seferde çekiliyordu. İmleç modu bu senaryo için sınırlı ve sabit maliyetli bir yol sunar. Varsayılan (limitsiz) davranış geriye dönük uyumluluk için korundu.

- #1 / #2: meta.total alanı okunmamış bildirim sayısını taşır (mevcut unreadCount alanının imleç karşılığı).

- #6: Okunmamış sayıları tek groupBy sorgusuyla toplanır — N+1 yok.

- #7: İmleç modu yalnızca mesaj sayfasını döner ve en yeniden eskiye sıralıdır (klasik sonsuz kaydırma). Eski mod asc sıralı son 100 mesajı + izin/gizlilik meta verisini döndürmeye devam eder.

## 4. Yanıt zarfı

İmleç modunda §-standardı zarf kullanılır:

{
  "success": true,
  "data": [ ... ],
  "meta": { "cursor": "cmri32df7003tqq3fo66bspef", "hasMore": true, "limit": 2, "total": 8 },
  "request_id": "req_mtbsrzdd_jy8m2l8i"
}

İstemci sonraki sayfayı ?cursor=<meta.cursor>&limit=<n> ile ister. meta.cursor === null → dizinin sonu.

## 5. Canlı doğrulama

Test hesabıyla mobil JWT alınarak yerel sunucuda çalıştırıldı:

| Test | Sonuç |
| --- | --- |
| 7 ucun tamamı kimliksiz | 401 ✅ |
| 7 ucun tamamı ?paginate=cursor ile kimlikli | 200 + doğru zarf ✅ |
| Eski (parametresiz) çağrılar | Yanıt gövdesi değişmedi ✅ |
| /api/v1/notifications?paginate=cursor | 200 ✅ |
| Bildirimlerde 2 sayfa gezinme | Sayfa 1 → […4lx, …pef], Sayfa 2 → […nfp, …x55] — çakışma yok, atlama yok ✅ |
| DM dizisi imleç modu | 200, tek mesaj + hasMore:false ✅ |

## 6. Envanter

| Metrik | Değer |
| --- | --- |
| Handler | 780 |
| Yol (path) | 502 |
| Kategori | 172 |
| Model | 215 |
| İmleç destekli uç | 0 → 7 |

## 7. Kalan iş

- İmleç desteğinin diğer liste uçlarına (hediye geçmişi, işlem geçmişi, oda üyeleri, yayın izleyicileri, sistem mesajları) yayılması.

- Mobil istemcinin sonsuz kaydırmada ?paginate=cursor moduna geçirilmesi.

- Deploy henüz yapılmadı (Faz 16, 17, 18 checkpoint’te bekliyor).